📖 BibleApp

Documento de Escopo — v1.0

Plataforma: Android (Google Play Store)

Stack: React Native + Expo

Modelo: Freemium + Assinatura Premium

Versão: 1.0 — Junho 2026

Jefferson · Projeto Pessoal

# 1. Visão Geral do Produto

O BibleApp é um aplicativo bíblico completo para Android com foco em estudo profundo, gamificação e experiência imersiva. O modelo de negócio é freemium — acesso básico gratuito com assinatura Premium que desbloqueia recursos avançados.

Diferenciais competitivos em relação a apps como YouVersion e Bíblia.com:

- Textos originais em grego e hebraico com dicionário Strong interativo

- Fotos e reconstituições de locais históricos bíblicos

- Mapa interativo das viagens missionárias de Paulo

- Sistema de gamificação com Talentos (moeda interna)

- Corrida da Fé — ganhe Talentos por km percorrido com GPS

- Quiz bíblico com ranking mensal zerado todo dia 1°

- Salas privadas de quiz para competição entre amigos (Premium)

- Integração com YouTube para vídeos, podcasts e louvores

# 2. Módulos do App

## 2.1 Bíblia

Núcleo do app. Leitura com múltiplas versões, busca, highlights e notas.

| Recurso | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Versões bíblicas | ACF + KJV (2 versões) | Todas (NVI, NAA, NVT, ARC, NIV, ESV + mais) |
| Busca de versículos | ✓ | ✓ |
| Highlights e marcadores | Básico | Ilimitado + cores |
| Notas pessoais | Limitado (10) | Ilimitado |
| Comparador de versões | — | ✓ (até 8 versões lado a lado) |
| Áudio da Bíblia | — | ✓ Narração profissional |
| Modo offline | — | ✓ Download completo |
| Plano de leitura | 365 dias padrão | + Planos temáticos exclusivos |

## 2.2 Textos Originais

Recurso exclusivo Premium. Acesso ao grego (NT) e hebraico (AT) com dicionário Strong completo.

| Recurso | Detalhe |
| --- | --- |
| Grego (NT) | Textus Receptus / NA28 com interlinear |
| Hebraico (AT) | Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) — domínio público |
| Dicionário Strong | Completo (G1–G5624 / H1–H8674) com significado, raiz e ocorrências |
| Parsing gramatical | Tempo, voz, modo, pessoa para verbos gregos |
| Transliteração | Pronúncia fonética de cada palavra |
| Fonte dos dados | OpenScriptures + STEPBible (open source) |

## 2.3 Locais Históricos

Fotos reais e reconstituições dos locais mencionados na Bíblia, integradas à leitura.

| Tipo de conteúdo | Fonte |
| --- | --- |
| Foto atual do local | Wikimedia Commons (domínio público) |
| Reconstituição séc. I | Ilustrações comissionadas ou IA |
| Mapa de localização | Google Maps API |
| Contexto histórico | Curadoria própria + dados arqueológicos |
| Versículos relacionados | Banco de dados interno do app |
| Curiosidade arqueológica | Curadoria própria |

Locais prioritários para v1.0:

- Jerusalém: Santo Sepulcro, Getsêmani, Monte das Oliveiras, Muro das Lamentações

- Galileia: Mar da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, Rio Jordão

- Viagem de Paulo: Corinto, Filipos, Éfeso, Tessalônica, Atenas, Roma

## 2.4 Viagens de Paulo

Módulo Premium com mapa interativo das 4 viagens missionárias de Paulo (Atos 13–28).

| Viagem | Cidades principais | Referência |
| --- | --- | --- |
| 1ª Viagem | Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe | At 13–14 |
| 2ª Viagem | Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto | At 15–18 |
| 3ª Viagem | Éfeso, Macedônia, Grécia, Mileto, Trôade | At 18–21 |
| Viagem a Roma | Cesareia, Malta, Siracusa, Roma | At 27–28 |

## 2.5 Estudos Bíblicos

- Comentários bíblicos por livro e capítulo

- Contexto histórico e cultural

- Mapas temáticos (Êxodo, conquista de Canaã, etc.)

- Devocionais temáticos: ansiedade, fé, casamento, liderança

- Série especial: Parábolas de Jesus, Salmos, Profetas

## 2.6 Módulo de Mídia

Integração com conteúdo externo sem custo de hospedagem.

| Tipo | Fonte | Implementação |
| --- | --- | --- |
| Vídeos | YouTube | YouTube Data API v3 |
| Podcasts | Spotify / Apple Podcasts | RSS Feed público |
| Louvores | YouTube (playlists) | YouTube Data API v3 |
| Sermões | YouTube | YouTube Data API v3 |

## 2.7 Corrida da Fé

Gamificação física — o usuário ganha Talentos por km percorrido.

| Conquista | Recompensa |
| --- | --- |
| A cada 1 km | +50 Talentos |
| A cada 5 km | +1 dia Premium grátis |
| A cada 10 km | Devocional exclusivo desbloqueado |
| 30 km no mês | 1 mês Premium grátis |
| 100 km acumulados | Badge especial no perfil |

Implementação técnica:

- GPS: Expo Location (rastreamento em tempo real)

- Anti-fraude: validação server-side, não no app

- Histórico: salvo no Firebase Firestore por usuário

## 2.8 Quiz Bíblico

Perguntas diárias com ranking mensal zerado todo dia 1°.

| Parâmetro | Detalhe |
| --- | --- |
| Perguntas/dia (Free) | 10 perguntas |
| Perguntas/dia (Premium) | Ilimitado + categorias avançadas |
| Tempo por pergunta | 30 segundos |
| Tipos de pergunta | Múltipla escolha, V/F, complete o versículo, identifique o personagem |
| Dificuldades | Iniciante, Intermediário, Avançado |
| Divisões | Bronze (0–499), Prata (500–999), Ouro (1k–2.4k), Diamante (2.5k+) |
| Reset do ranking | Automático todo dia 1° à meia-noite (Firebase Cloud Function) |

Sistema de pontuação:

- Resposta correta: +10 pts

- Resposta correta em menos de 10s: +15 pts

- Combo x2 (2 seguidas): +20 pts

- Combo x3 ou mais: +30 pts

- Quiz diário completo: +50 pts bônus

## 2.9 Sala Privada de Quiz

Recurso Premium. Apenas quem cria a sala precisa ser Premium; os convidados podem ser usuários Free.

| Parâmetro | Detalhe |
| --- | --- |
| Quem cria | Apenas usuário Premium |
| Quem participa | Qualquer usuário (Free ou Premium) |
| Máximo de jogadores | 20 por sala |
| Código da sala | 6 dígitos, expira em 24h |
| Recompensas | Nenhuma — apenas diversão entre amigos |
| Impacto no ranking | Nenhum — sala isolada do sistema global |
| Modos | Clássico, Eliminação, Times |
| Sincronização | Firebase Realtime Database (tempo real) |

# 3. Modelo de Monetização

## 3.1 Planos Premium

| Plano | Preço | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Mensal | $2,99/mês | Entrada fácil, menor barreira |
| Anual | $17,99/ano | Foco principal — equivale a $1,49/mês |
| Vitalício | $34,99 único | Receita imediata, para early adopters |

Implementação: RevenueCat (gerencia assinaturas, renovações e cancelamentos automaticamente).

## 3.2 Sistema de Talentos

Talentos é a moeda interna do app, inspirada na Parábola dos Talentos (Mateus 25).

| Como ganhar Talentos | Quantidade |
| --- | --- |
| Corrida — a cada 1 km | +50 Talentos |
| Quiz diário — acerto simples | +10 Talentos |
| Quiz — resposta rápida (<10s) | +15 Talentos |
| Streak de leitura (7 dias) | +100 Talentos |
| Plano de leitura concluído | +500 Talentos |
| Convidar amigo (ambos ganham) | +200 Talentos cada |

| Como gastar Talentos | Custo |
| --- | --- |
| 1 dia Premium grátis | 300 Talentos |
| Devocional exclusivo | 800 Talentos |
| Versão bíblica premium por 7 dias | 500 Talentos |
| Vida extra no quiz | 150 Talentos |

## 3.3 Comissão da Play Store

| Período | Comissão Google |
| --- | --- |
| Primeiro ano de cada assinante | 30% |
| A partir do segundo ano | 15% |
| Pequenos desenvolvedores (< $1M/ano) | 15% desde o início |

# 4. Stack Técnica

## 4.1 Tecnologias Principais

| Camada | Tecnologia | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend/App | React Native + Expo | Base em React já existente; Android e iOS com um código |
| Navegação | Expo Router | File-based routing, padrão moderno |
| Estilização | NativeWind (Tailwind) | Familiar, rápido de estilizar |
| Backend/Auth | Firebase (Auth + Firestore) | Sem servidor próprio, escala automático |
| Tempo real (quiz) | Firebase Realtime Database | Essencial para sala privada e ranking ao vivo |
| GPS corrida | Expo Location | Nativo, sem dependência externa |
| Notificações push | Expo Notifications | Lembretes de leitura diária e quiz |
| Assinaturas | RevenueCat | Abstrai Google Play Billing; dashboard unificado |
| Mídia | YouTube Data API v3 | Sem custo de hospedagem de vídeo |
| Imagens históricas | Firebase Storage + Wikimedia | Domínio público, sem custo de licença |
| Build | Expo EAS Build | Gera APK/AAB na nuvem sem Mac |

## 4.2 Banco de Dados Bíblicos (Open Source)

| Recurso | Fonte | Licença |
| --- | --- | --- |
| ACF, ARC, Almeida 1909 | Domínio público | Livre |
| King James (KJV) | Domínio público | Livre |
| NVI, NAA, NVT, NIV, ESV | Licença necessária | Contato com editora |
| Texto grego (NT) | OpenScriptures / STEPBible | CC BY 4.0 |
| Texto hebraico (AT) | OSHB / STEPBible | CC BY 4.0 |
| Dicionário Strong | OpenScriptures | CC BY 4.0 |
| API de versículos | API.Bible | Grátis até 5k req/dia |

## 4.3 Estrutura do Projeto (Pastas)

bible-app/
├── app/                    ← Expo Router (telas)
│   ├── (tabs)/
│   │   ├── index.tsx       ← Home
│   │   ├── bible.tsx       ← Bíblia
│   │   ├── run.tsx         ← Corrida
│   │   ├── quiz.tsx        ← Quiz
│   │   └── profile.tsx     ← Perfil
│   ├── bible/
│   │   ├── [book]/[chapter].tsx
│   │   └── original.tsx    ← Grego/Hebraico
│   ├── places/
│   │   ├── index.tsx       ← Lista de locais
│   │   └── [id].tsx        ← Detalhe do local
│   ├── paul/
│   │   └── journeys.tsx    ← Mapa das viagens
│   └── quiz/
│       ├── daily.tsx       ← Quiz diário
│       ├── room.tsx        ← Sala privada
│       └── ranking.tsx     ← Ranking mensal
├── components/             ← Componentes reutilizáveis
├── hooks/                  ← Custom hooks
├── services/               ← Firebase, RevenueCat, APIs
├── store/                  ← Estado global (Zustand)
├── constants/              ← Cores, tamanhos, textos
├── assets/                 ← Imagens, fontes, ícones
└── app.json                ← Config Expo

# 5. Fases de Desenvolvimento

## Fase 1 — MVP Android (2–3 meses)

Objetivo: publicar na Play Store com o mínimo viável para gerar os primeiros assinantes.

| Tarefa | Prioridade |
| --- | --- |
| Setup do projeto: Expo + Firebase + RevenueCat | 🔴 Crítico |
| Autenticação (email + Google) | 🔴 Crítico |
| Bíblia com ACF + KJV (domínio público) | 🔴 Crítico |
| Busca de versículos | 🔴 Crítico |
| Highlights e notas básicas | 🔴 Crítico |
| Plano de leitura 365 dias | 🔴 Crítico |
| Versículo do dia na Home | 🔴 Crítico |
| Sistema de assinatura (RevenueCat) | 🔴 Crítico |
| Quiz diário (10 perguntas) | 🟡 Importante |
| Ranking mensal com reset automático | 🟡 Importante |
| Sistema de Talentos (básico) | 🟡 Importante |
| Integração YouTube (vídeos e louvores) | 🟡 Importante |
| Push notifications (lembrete diário) | 🟡 Importante |
| EAS Build + publicação Play Store | 🔴 Crítico |

## Fase 2 — Premium Completo (2 meses)

| Tarefa | Prioridade |
| --- | --- |
| Versões bíblicas adicionais (licenciamento) | 🔴 Crítico |
| Comparador de versões (até 8 lado a lado) | 🟡 Importante |
| Áudio da Bíblia | 🟡 Importante |
| Modo offline (download) | 🟡 Importante |
| Textos originais grego e hebraico | 🔴 Crítico |
| Dicionário Strong interativo | 🔴 Crítico |
| Locais históricos (10 locais prioritários) | 🟡 Importante |
| Corrida da Fé com GPS | 🟡 Importante |
| Sala privada de quiz | 🟡 Importante |
| Estudos bíblicos e devocionais | 🟡 Importante |

## Fase 3 — Expansão (2 meses)

| Tarefa | Prioridade |
| --- | --- |
| Mapa interativo das viagens de Paulo | 🟡 Importante |
| Todos os locais históricos (50+) | 🟢 Desejável |
| Podcasts via RSS | 🟢 Desejável |
| Devocionais temáticos exclusivos | 🟡 Importante |
| Ranking entre amigos | 🟢 Desejável |
| Compartilhamento de versículos (card visual) | 🟢 Desejável |
| Widget para tela inicial do Android | 🟢 Desejável |
| Otimização de performance e testes | 🔴 Crítico |

## Fase 4 — iOS (após validação)

| Tarefa | Detalhe |
| --- | --- |
| Conta Apple Developer | $99/ano — pagar quando o app lucrar |
| Build iOS via EAS | Mesmo código, sem Mac necessário |
| Apple StoreKit | RevenueCat já abstrai — mínimo de código novo |
| Revisão App Store | 1–7 dias, mais rigorosa que Google |
| Ajustes de UI | Pequenas diferenças de design iOS vs Android |

# 6. Custos do Projeto

## 6.1 Custos para Lançar (Fase 1)

| Item | Custo | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Google Play Console | $25 | Uma vez |
| Expo EAS Build | Grátis | Até 30 builds/mês |
| Firebase (Spark Plan) | Grátis | Até limites generosos |
| RevenueCat | Grátis | Até $2.500/mês de receita |
| YouTube Data API v3 | Grátis | Até 10.000 req/dia |
| API.Bible | Grátis | Até 5.000 req/dia |
| Total inicial | $25 | — |

## 6.2 Custos Futuros (conforme crescimento)

| Item | Custo | Quando |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer | $99/ano | Fase 4 — quando houver lucro |
| Firebase (Blaze Plan) | Pay-as-you-go | Quando ultrapassar limites grátis |
| Licenças NVI/NIV/ESV | Variável por editora | Fase 2 |
| Expo EAS Build (Production) | $99/ano | Se ultrapassar 30 builds/mês |
| RevenueCat (pago) | 1% da receita | Acima de $2.500/mês |

# 7. Configuração do Repositório GitHub

## 7.1 Estrutura sugerida para o repositório

- Nome do repo: bible-app (ou nome definitivo do app)

- Visibilidade: Privado (enquanto em desenvolvimento)

- Branch principal: main

- Branch de desenvolvimento: develop

- Branches de feature: feature/nome-da-feature

## 7.2 Arquivos essenciais na raiz

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| README.md | Descrição do projeto, como rodar localmente, stack |
| .env.example | Variáveis de ambiente necessárias (sem valores reais) |
| .gitignore | node_modules, .env, build/, .expo/ |
| ROADMAP.md | Fases de desenvolvimento e status de cada feature |
| app.json | Configuração do Expo (bundle ID, versão, permissões) |

## 7.3 Variáveis de ambiente necessárias (.env)

# Firebase
FIREBASE_API_KEY=
FIREBASE_AUTH_DOMAIN=
FIREBASE_PROJECT_ID=
FIREBASE_STORAGE_BUCKET=
FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=
FIREBASE_APP_ID=
# RevenueCat
REVENUECAT_GOOGLE_API_KEY=
# YouTube
YOUTUBE_API_KEY=
# API.Bible
BIBLE_API_KEY=

# 8. Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Como fazer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar conta Google Play Console | play.google.com/console → pagar $25 |
| 2 | Criar projeto no Firebase | console.firebase.google.com → novo projeto |
| 3 | Criar conta RevenueCat | app.revenuecat.com → plano grátis |
| 4 | Iniciar projeto Expo | npx create-expo-app bible-app --template |
| 5 | Criar repositório GitHub | github.com → novo repo privado |
| 6 | Configurar EAS Build | npm install -g eas-cli → eas init |
| 7 | Obter chave YouTube API | console.cloud.google.com → APIs → YouTube Data v3 |
| 8 | Obter chave API.Bible | scripture.api.bible → criar conta grátis |

Documento gerado por Claude (Anthropic) · Junho 2026